|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от «23» марта 2017 года № 45 |
| --- | --- |

- Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

на 2017 -2019 годы»

П А С П О Р Т   муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017- 2019 годы» |  |
| --- | --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |  |
| Основной разработчик муниципальной программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и архитектуры Комитета экономического и территориального развития Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |  |
| Куратор муниципальной программы | Председатель Комитета экономического и территориального развития Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края С.Н. Колпаков |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 -2019 годы |  |
| Цель(и) муниципальной программы | -повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края; -снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую и тепловую энергию. |  |
| Важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы | - сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений; - обеспечение нормальных климатических условий в муниципальных зданиях: - повышение заинтересованности в энергосбережении. |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | Наименование ресурсов | итого |
|  | Финансовые ресурсы, всего тыс.руб в том числе: 2017 год 2018 год 2019 год | 531,0 176,0 175,0 180,0 |
|  | средства бюджета муниципального района | 531,0 |
| Основные ожидаемые конечные результаты | Снижение затрат на потребление энергетических и тепловых ресурсов на 2% |  |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | www.adminkr.ru. |  |

- Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Одним из приоритетов государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности является освоение потенциала энергосбережения в социальной сфере.

Сложившаяся система контроля за потреблением коммунальных услуг не стимулирует работников муниципальных учреждений к обеспечению режима энергосбережения. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, в большинстве случаев не имеют должной квалификации и обеспечивают только поддержание текущего состояния систем энергопотребления.

Решение проблемы низкой энергетической эффективности зданий лежит в использовании программно-целевого метода с целевым выделением средств на реализацию энергосберегающих мероприятий и создании органов управления энергосбережением.

Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных систем автоматизации потребления тепловой энергии, модернизации систем внутреннего освещения с целью внедрения энергосберегающих ламп и светильников и создания систем управления освещением.

Вместе с тем данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что  потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования зданий целесообразно обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергоресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, решение которой обеспечивается настоящей муниципальной программой.

- Приоритеты политики Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края           в сфере реализации муниципальной программы

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии и тепловой энергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

-  пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения;

-  установка приборов учета в бюджетных учреждениях;

-  промывка систем отопления и частичная замена;

-  модернизация и реконструкция  котельных;

-  утепление ограждающих конструкций;

- энергообследования зданий и учреждений;

- замена оконных блоков.

- Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются улучшение условий и качества жизни населения муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, переход экономики муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

Для реализации муниципальной программы органам местного самоуправления необходимо выполнить достижения поставленных целей:

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края;

-снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за  электрическую и тепловую энергию.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы  будут решаться следующие основные задачи:

-внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в бюджетных учреждениях района;

-оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета;

-экономия энергетических и тепловых ресурсов;

-популяризация энергосбережения среди населения;

-подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

1) включение в программу по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

2) проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в бюджетных учреждениях;

3) внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

4) участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

5) разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все объекты бюджетной  сферы.

Поставленные цели и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.     Проведенный анализ муниципальных программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются, Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Сроки реализации мероприятий по муниципальной программе предусмотрены до конца 2017года.

IV. Планируемые результаты  и сроки реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края районе на  2017 - 2019 годы»

Ежегодное снижение затрат на потребление энергетических и тепловых ресурсов на 2 %.

за счет фактической экономии тепло- энергетических ресурсов, в т.ч. за счет нормирования энергопотребления, снижения потерь тепло –энергетических ресурсов, в т.ч. за счет оптимизации режимных параметров энергопотребления; проведения не требующих значительных инвестиций энергосберегающих мероприятий; внедрения приборов и систем учета тепло – энергетических ресурсов; подготовки кадров; проведения рекламных и информационных кампаний.

Срок реализации мероприятий 2017 – 2019 годы.

- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017-2019 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Оснащение современными приборами учета потребления энергетических ресурсов и модернизация систем и узлов учета |  |  | 1.Установка приборов учета воды в образовательных учреждениях | тыс.руб. |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Энергообследование и оформление энергопаспортов учреждений образования и культуры |  |  | 1.Энергообследование зданий образования 2 объекта | тыс.руб |  | 120,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2.Энергообследование зданий образования 2 объекта | тыс.руб |  | 0,00 | 120,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3.Энергообследование зданий образования 2 объекта | тыс.руб |  | 0,00 | 0,00 | 120,0 |
| 3 | Реализация плана – графика –планово – предупредительного ремонта оборудования на 2017 год здания общественных организаций, 505 и учреждений культуры |  |  | 1.Замеры сопротивлений изоляции электрической системы в центральной районной библиотеке и детской районной библиотеке (2 шт) | тыс.руб |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. Реализация плана – графика –планово – предупредительного ремонта оборудования на 2017 год здания общественных организаций, 505 | тыс.руб. |  | 30,0 | 35,0 | 40,0 |

- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017-2019 годы»

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы)* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*,.** тыс.руб. | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** тыс.руб |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1.Установка (замена) приборов учета воды в школах и детских садах | Бюджет муниципального района | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2.Энергообследование зданий образования 2 объекта | Бюджет муниципального района | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Энергообследование зданий образования 2 объекта | Бюджет муниципального района | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Энергообследование зданий образования 2 объекта | Бюджет муниципального района | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
| 5.Замеры сопротивлений изоляции электрической системы в центральной районной библиотеке и детской районной библиотеке (2 шт) | Бюджет муниципального района | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.Реализация плана – графика –планово – предупредительного ремонта оборудования на 2017 год здания общественных организаций, 505 | Бюджет муниципального района | 105,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 531,0 | 176,0 | 175,0 | 180,0 | 0,00 |

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

**- районный бюджет; бюджеты поселений, другие источники; для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства привлечены, для других источников (в том числе средств, привлекаемых из бюджетов поселений) указываются реквизиты соглашений и договоров;

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017-2019 годы»

| N п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения * | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 12 | 13 |
| 1. | Оснащение современными приборами учета потребления энергетических ресурсов и модернизация систем и узлов учета | 1.Выделение средств 2. Заключение договора на приобретение с поставщиком 3. Установка приборов силами РЭТС КУО | Итого | Декабрь 2017 года | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  | КУО | Оснащение приборами учета потребляемых ресуросов учреждениях образования га 100% |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка приборов учета воды в школах и детских садах | 1.Выделение средств 2. Заключение договора на приобретение с поставщиком 3. Установка приборов силами РЭТС КУО | Итого | Декабрь 2017 года | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  | КУО | Оснащение приборами учета потребляемых ресуросов учреждениях образования га 100% |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Энергообследование зданий учреждений образования | 1.Выделение средств 2. Заключение договора на энергообследование 3. Проведение работ по энергообследова-нию здания 4.Получение паспорта энергообследова-ния | Итого | Декабрь 2017,02018,2019 гг | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  | КУО | Приобретение энергопаспортов зданий учреждений образования и культуры |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Энергообследо-вание зданий образования 2 объекта | 1.Выделение средств 2. Заключение договора на энергообследование 3. Проведение работ по энергообследова-нию здания 4.Получение паспорта энергообследова-ния | Итого | Декабрь 2017 года | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  | КУО | Приобретение энергопаспортов зданий учреждений образования и культуры |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Энергообследо-вание зданий образования 2 объекта | 1.Выделение средств 2. Заключение договора на энергообследова-ние 3. Проведение работ по энергообследованию здания 4.Получение паспорта энергообследова-ния | Итого | Декабрь 2018 года | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |  |  | КУО | Приобретение энергопаспортов зданий учреждений образования и культуры |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Энергообследо-вание зданий образования 2 объекта | 1.Выделение средств 2. Заключение договора на энергообследова-ние 3. Проведение работ по энергообследова-нию здания 4.Получение паспорта энергообследова-ния | Итого | Декабрь 2019 года | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |  |  | КУО | Приобретение энергопаспортов зданий учреждений образования и культуры |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реализация плана – графика –планово – предупредительного ремонта оборудования на 2017 год здания общественных организаций, 505 и учреждений культуры | 1.Выделение средств 2. Заключение договоров на проведение замеров, заключение договора на приобретение материалов и запасных частей 3. Проведение работ по замерам сопротивления изоляции; приобретение материалов и запасных частей 4.Получение акта проверки замеров сопротивления изоляции; получение материалов и запасных частей | Итого | Декабрь 2017 года, декабрь 2018 года, декабрь 2019 года | 111,0 | 36,0 | 35,0 | 40,0 |  |  | КМПКиС, Администрация муниципального района | Предупреждение аварийных ситуаций в здании |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 111,0 | 36,0 | 35,0 | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замеры сопротивлений изоляции электрической системы в центральной районной библиотеке и детской районной библиотеке (2 шт) | 1.Выделение средств 2. Заключение договора на проведение замеров 3. Проведение работ 4.Получение акта проверки замеров сопротивления изоляции | Итого | Декабрь 2017 года | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | КМПКиС, | Предупреждение аварийных ситуаций в здании |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реализация плана – графика –планово – предупредительного ремонта оборудования на 2017 год здания общественных организаций, 505 | 1.Выделение средств 2. Заключение договора на проведение замеров, заключение договора на приобретение материалов и запасных частей 3. Проведение работ по замерам сопротивления изоляции; приобретение материалов и запасных частей 4.Получение акта проверки замеров сопротивления изоляции; получение материалов и запасных частей | Итого | Декабрь 2017 года, декабрь 2018 года, декабрь 2019 года | 105,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 |  |  | Администрация муниципального района | Предупреждение аварийных ситуаций в здании |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 105,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VIII. Целевые показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации

Основной целью муниципальной программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.

В рамках муниципальной программы  в 2017 году запланировано выполнить ряд мероприятий,  влияющих на повышение эффективности энергетических ресурсов, что приведет к экономии бюджетных средств муниципального образования.

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий в муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- внедрение в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования, применение энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

.

IX. Система управления и контроля за реализацией муниципальной программы

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в муниципальных учреждениях возлагаются  на руководителей муниципальных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальные бюджетные учреждения организуют отбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальной  программы в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и своевременно предъявляют претензии к исполнителям работ, контролируют соблюдение графиков производства работ, осуществляют иные функции заказчика.

Поставщики (подрядчики, исполнители) обеспечивают в соответствии с заключёнными договорами (муниципальными контрактами) выполнение работ и оказание услуг, и несут ответственность за качество и сроки исполнения принятых обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти рекомендаций, по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы  - отдел строительства, ЖКХ, транспорта и архитектуры Комитета экономического и территориального развития Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на основании отчетов о реализации муниципальной программы.

Руководители муниципальных учреждений муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 2 раза в год: не позднее 10 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют отчет согласно приложению № 1 ответственному исполнителю муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы на основании вышеуказанных отчетов готовит сводный ответ согласно приложению № 1 и направляет для ознакомления Главе муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края 2 раза в год: не позднее 20 июля текущего года и не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, один раз в год согласно приложению № 2.

С учетом положений Программы ответственный исполнитель Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по которым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы;

- планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в Администрацию муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляет Комитет по финансам Админитрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств бюджета муниципального района осуществляется в соответствии с решением Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»  о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Приложение № 1

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017-2019 годы

за январь - _____________ 20__ года

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет муниципального района, другие источники)

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы 											Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение № 2

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017-2019 годы

(наименование муниципальной программы)

за 20___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муниципального района | Другие источники | Бюджет муниципального района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы 											Подпись

Приложение №3

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017-2019 годы

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет муниципального района, другие источники)

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20___-20___ годы |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный районным бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный районным бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы 													Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.